# Backlog ClickUp — Auditoría Técnica WordPress

14 tareas (WP-01 a WP-14), derivadas de la Auditoría Técnica WordPress (DOC-19) y su correlación con las auditorías SEO/Landing ya vigentes (`consolidado/correlacion-wordpress-marketing-360.md`). Versión estructurada lista para importar en `backlog-clickup-wordpress.csv`.

| ID | Tarea | Importancia | Impacto | Esfuerzo | Responsable | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-01 | Confirmar y documentar el mecanismo de respaldo real vigente | Alta | Alto | Bajo | Responsable técnico (Cliente) | — |
| WP-02 | Renovar la licencia de Code Snippets Pro o migrar snippets críticos | Alta | Alto | Bajo | Responsable técnico (Cliente) | — |
| WP-03 | Identificar el drop-in no reconocido en el listado de plugins | Media | Medio | Bajo | Desarrollador web (Prestador) | — |
| WP-04 | Corregir el título Yoast SEO incorrecto en el post id=9097 | Alta | Medio | Bajo | Especialista SEO (Prestador) | — |
| WP-05 | Consolidar los 3 posts publicados sobre "Auditoría Tributaria del SII" | Alta | Alto | Medio | Especialista SEO (Prestador) | — |
| WP-06 | Consolidar los 4 posts publicados sobre "Prescripción Tributaria" | Alta | Alto | Medio | Especialista SEO (Prestador) | — |
| WP-07 | Purgar los posts duplicados en papelera y el borrador de prueba | Media | Bajo | Bajo | Redactor o equipo de contenidos (Prestador) | — |
| WP-08 | Revisar y resolver los 13 problemas detectados por Wordfence | Alta | Alto | Medio | Responsable técnico (Cliente) | — |
| WP-09 | Evaluar el solapamiento entre Wordfence e Imunify Security | Media | Medio | Bajo | Desarrollador web (Prestador) | — |
| WP-10 | Ubicar y consolidar los contenedores GTM inyectados en el sitio | Alta | Alto | Medio | Especialista GA4/GTM (Prestador) | WP-01 |
| WP-11 | Confirmar el mecanismo de inyección para instalar el Meta Pixel | Media | Medio | Bajo | Especialista GA4/GTM (Prestador) | WP-10 |
| WP-12 | Actualizar Elementor y Elementor Pro en staging tras validar compatibilidad | Alta | Alto | Alto | Desarrollador web (Prestador) | WP-01 |
| WP-13 | Actualizar WordPress core a la versión estable más reciente | Media | Alto | Medio | Desarrollador web (Prestador) | WP-01;WP-12 |
| WP-14 | Habilitar actualizaciones automáticas en los plugins de seguridad | Media | Medio | Bajo | Responsable técnico (Cliente) | — |