Backlog Consolidado — Auditoría 360° de Marketing

32 tareas consolidadas, sin duplicados, con trazabilidad a los documentos fuente. Versión legible — la versión importable a ClickUp es el archivo CSV adjunto.

Importancia Alta

TASK-001 — Activar destino Click-to-WhatsApp (CTWA) en las campanas activas de Meta

| Nombre de la tarea | Activar destino Click-to-WhatsApp (CTWA) en las campanas activas de Meta |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Configurar CTWA para que cada clic en el anuncio quede enlazado a la conversacion de WhatsApp via ctwa_clid |
| Area / Lista ClickUp | Meta Ads |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista Meta Ads |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 30 min |
| Tareas bloqueadas | TASK-002 |
| Documento fuente | DOC-08 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 1 |
| Hallazgo asociado | Pixel solo mide PageView; embudo 100% conversacional necesita CTWA no evento Lead tradicional |
| Coincidencias entre documentos | DOC-03;DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | CTWA visible como activo en Ads Manager sobre las campanas en curso |
| Evidencia de finalizacion | Captura de configuracion CTWA en Ads Manager |
| Riesgo de no ejecucion | Meta sigue optimizando a ciegas por volumen de conversacion |
| Etiquetas | Meta Ads;tracking;CTWA |
| Hito o fase | Inmediata |
| Observaciones | Precondicion tecnica de TASK-002 |

TASK-002 — Conectar Conversions API (CAPI) de mensajeria enlazada por ctwa_clid

| Nombre de la tarea | Conectar Conversions API (CAPI) de mensajeria enlazada por ctwa_clid |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Implementar el reenvio server-side de eventos de mensajeria a Meta usando el mismo identificador que CTWA |
| Area / Lista ClickUp | Meta Ads |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista Meta Ads |
| Participantes | Responsable tecnico |
| Tipo de responsable | Ambos |
| Tiempo estimado | 2-4 horas |
| Dependencias | TASK-001 |
| Tareas bloqueadas | TASK-004 |
| Documento fuente | DOC-08 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 1 |
| Hallazgo asociado | CAPI se empezo a configurar en abril 2026 y nunca se completo |
| Coincidencias entre documentos | DOC-08;DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | Eventos de negocio visibles en el diagnostico de eventos de Meta con match quality > 6 |
| Evidencia de finalizacion | Captura del Event Manager mostrando eventos recibidos via CAPI |
| Riesgo de no ejecucion | Sin CAPI ninguna campana nueva puede optimizar por calidad de lead en 2026 |
| Etiquetas | Meta Ads;tracking;CAPI |
| Hito o fase | Inmediata |
| Observaciones | Requiere acceso a Meta Business Suite / WhatsApp Business API |

TASK-003 — Definir que conversacion de WhatsApp cuenta como lead calificado

| Nombre de la tarea | Definir que conversacion de WhatsApp cuenta como lead calificado |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Reunion con el equipo de atencion para fijar el criterio de calificacion que se reenviara a Meta |
| Area / Lista ClickUp | Meta Ads |
| Clasificacion | Recomendacion estrategica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Responsable comercial |
| Participantes | Especialista Meta Ads |
| Tipo de responsable | Cliente |
| Tiempo estimado | 1 hora |
| Tareas bloqueadas | TASK-004 |
| Documento fuente | DOC-08 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 1 (T3) |
| Hallazgo asociado | Sin esta definicion no hay evento de negocio que reenviar |
| Coincidencias entre documentos | DOC-08 |
| Criterio de aceptacion | Criterio de calificacion documentado y aprobado por ambas partes |
| Evidencia de finalizacion | Documento de criterio firmado/aprobado |
| Riesgo de no ejecucion | CAPI queda sin poder distinguir volumen de calidad |
| Etiquetas | Meta Ads;CRM;definicion |
| Hito o fase | Inmediata |
| Observaciones | Insumo obligatorio para TASK-004 |

TASK-004 — Reenviar a Meta el evento de lead calificado via CAPI

| Nombre de la tarea | Reenviar a Meta el evento de lead calificado via CAPI |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Implementar el envio del evento de negocio real usando el mismo ctwa_clid del clic original |
| Area / Lista ClickUp | Meta Ads |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Bloqueada |
| Responsable principal | Especialista Meta Ads |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 2-3 horas |
| Dependencias | TASK-002;TASK-003 |
| Documento fuente | DOC-08 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 1 (T4) |
| Hallazgo asociado | Habilita optimizacion por calidad de lead y el objetivo Leads |
| Coincidencias entre documentos | DOC-08 |
| Criterio de aceptacion | Evento de negocio visible y usado como senal de optimizacion en la campana piloto |
| Evidencia de finalizacion | Reporte de Ads Manager mostrando el evento como senal activa |
| Riesgo de no ejecucion | Meta sigue sin poder priorizar leads de calidad sobre volumen |
| Etiquetas | Meta Ads;CAPI;CRM |
| Hito o fase | Corto plazo |
| Observaciones | Depende de TASK-002 y TASK-003 |

TASK-005 — Solicitar upgrade del developer token de Google Ads a Basic o Standard

| Nombre de la tarea | Solicitar upgrade del developer token de Google Ads a Basic o Standard |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Gestionar en el Centro de API de Google Ads el upgrade que hoy bloquea auditar y administrar la cuenta |
| Area / Lista ClickUp | Gobernanza y accesos |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Responsable de accesos |
| Participantes | Especialista Google Ads |
| Tipo de responsable | Cliente |
| Tiempo estimado | 1-3 dias habiles (aprobacion de Google) |
| Tareas bloqueadas | TASK-006;TASK-020 |
| Documento fuente | DOC-12 |
| Pagina o seccion de referencia | Pagina 2 |
| Hallazgo asociado | Bloquea auditar y gestionar Google Ads el canal de mayor volumen del sitio |
| Coincidencias entre documentos | DOC-12 |
| Criterio de aceptacion | Token en estado Basic o Standard confirmado en el Centro de API |
| Evidencia de finalizacion | Captura del estado del token en el Centro de API de Google Ads |
| Riesgo de no ejecucion | Google Ads sigue sin poder auditarse ni corregirse desde el lado tecnico interno |
| Etiquetas | Google Ads;gobernanza;accesos |
| Hito o fase | Inmediata |
| Observaciones | Marcado P0-Urgente en DOC-12 |

TASK-006 — Corregir el objetivo de conversion Cliente potencial cualificado en Google Ads

| Nombre de la tarea | Corregir el objetivo de conversion Cliente potencial cualificado en Google Ads |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Diagnosticar y resolver el estado Configuracion erronea que mantiene el objetivo en 0 conversiones |
| Area / Lista ClickUp | Google Ads |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Bloqueada |
| Responsable principal | Especialista Google Ads |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 2-4 horas |
| Dependencias | TASK-005 |
| Tareas bloqueadas | TASK-007 |
| Documento fuente | DOC-16 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 5 |
| Hallazgo asociado | Objetivo ya existe pero esta roto; impide optimizar por calidad real de lead |
| Coincidencias entre documentos | DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | El objetivo registra conversiones reales en un periodo de prueba de 7 dias |
| Evidencia de finalizacion | Captura de Google Ads mostrando conversiones registradas |
| Riesgo de no ejecucion | Google Ads sigue optimizando solo por formularios llenados sin filtrar calidad |
| Etiquetas | Google Ads;conversiones;tracking |
| Hito o fase | Corto plazo |
| Observaciones | Requiere TASK-005 resuelta primero |

TASK-007 — Marcar form_submit_fiscalizacion_tributaria_cit como conversion en GA4

| Nombre de la tarea | Marcar form_submit_fiscalizacion_tributaria_cit como conversion en GA4 |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Activar el evento como clave/conversion en la propiedad principal de GA4 |
| Area / Lista ClickUp | GA4 |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista GA4/GTM |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 15 min |
| Tareas bloqueadas | TASK-008 |
| Documento fuente | DOC-05 |
| Pagina o seccion de referencia | Tarea G1 |
| Hallazgo asociado | 19 eventos en 30 dias sin marcar como conversion mientras los otros 2 servicios si lo estan |
| Coincidencias entre documentos | DOC-04;DOC-05 |
| Criterio de aceptacion | El evento aparece marcado como conversion en GA4 y se contabiliza en el reporte de eventos |
| Evidencia de finalizacion | Captura de configuracion de eventos clave en GA4 |
| Riesgo de no ejecucion | 19 conversiones reales por mes siguen sin contarse ni reportarse |
| Etiquetas | GA4;conversiones;quick-win |
| Hito o fase | Inmediata |
| Observaciones | Cambio de configuracion no de codigo |

TASK-008 — Importar form_submit_fiscalizacion_tributaria_cit como conversion en Google Ads

| Nombre de la tarea | Importar form_submit_fiscalizacion_tributaria_cit como conversion en Google Ads |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Replicar en Google Ads la misma conversion ya marcada en GA4 para los otros 2 servicios |
| Area / Lista ClickUp | Google Ads |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Bloqueada |
| Responsable principal | Especialista Google Ads |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 15 min |
| Dependencias | TASK-007 |
| Documento fuente | DOC-05 |
| Pagina o seccion de referencia | Tarea G2 |
| Hallazgo asociado | Depende de que el evento ya este marcado como conversion en GA4 |
| Coincidencias entre documentos | DOC-05 |
| Criterio de aceptacion | La conversion aparece importada y activa en la columna de conversiones de Google Ads |
| Evidencia de finalizacion | Captura de la conversion importada en Google Ads |
| Riesgo de no ejecucion | Google Ads sigue sin ver las 19 conversiones reales del tercer servicio |
| Etiquetas | Google Ads;GA4;conversiones |
| Hito o fase | Inmediata |
| Observaciones | Depende de TASK-007 |

TASK-009 — Instalar GTM y tag de configuracion GA4 en diagnostico.defensordelcontribuyente.cl

| Nombre de la tarea | Instalar GTM y tag de configuracion GA4 en diagnostico.defensordelcontribuyente.cl |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Instrumentar desde cero el subdominio que aloja el formulario de mayor intencion del ecosistema |
| Area / Lista ClickUp | GA4 |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista GA4/GTM |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 1-2 horas |
| Documento fuente | DOC-05 |
| Pagina o seccion de referencia | Tarea G3 |
| Hallazgo asociado | No existe ninguna propiedad GA4 asociada a este subdominio |
| Coincidencias entre documentos | DOC-04;DOC-05;DOC-09 |
| Criterio de aceptacion | GA4 registra al menos page_view y form_submit en el subdominio |
| Evidencia de finalizacion | Captura del informe de tiempo real de GA4 mostrando eventos del subdominio |
| Riesgo de no ejecucion | El punto de conversion de mayor intencion sigue sin ninguna visibilidad |
| Etiquetas | GA4;GTM;tracking |
| Hito o fase | Corto plazo |
| Observaciones | Formulario con carga de documentos tributarios |

TASK-010 — Definir la fuente de verdad para medir tasa de cierre de leads a clientes

| Nombre de la tarea | Definir la fuente de verdad para medir tasa de cierre de leads a clientes |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Reunion de definicion entre Cliente-Estudio y Prestador sobre que sistema y criterio se usara hacia adelante para medir cierre real |
| Area / Lista ClickUp | CRM y atribucion |
| Clasificacion | Recomendacion estrategica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Direccion o gerencia |
| Participantes | Analista de datos |
| Tipo de responsable | Ambos |
| Tiempo estimado | 1 reunion |
| Tareas bloqueadas | TASK-011 |
| Documento fuente | DOC-16 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 3 |
| Hallazgo asociado | Tasa de cierre real es 2.3% y no se puede medir de forma confiable hoy en Pipedrive |
| Coincidencias entre documentos | DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | Documento de criterio de medicion de cierre aprobado por ambas partes |
| Evidencia de finalizacion | Documento firmado con el criterio de medicion |
| Riesgo de no ejecucion | Se sigue sin poder saber si el marketing realmente esta moviendo el resultado comercial |
| Etiquetas | CRM;Pipedrive;medicion |
| Hito o fase | Corto plazo |
| Observaciones | Hallazgo de mayor impacto de todo el corpus |

TASK-011 — Conectar Pipedrive con las senales de conversion de Meta y Google Ads hacia adelante

| Nombre de la tarea | Conectar Pipedrive con las senales de conversion de Meta y Google Ads hacia adelante |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Integrar el flujo para que los leads calificados en Pipedrive retroalimenten CAPI y el objetivo de conversion de Google Ads |
| Area / Lista ClickUp | CRM y atribucion |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Alto |
| Estado sugerido | Bloqueada |
| Responsable principal | Especialista GA4/GTM |
| Participantes | Analista de datos |
| Tipo de responsable | Ambos |
| Tiempo estimado | 1-2 dias |
| Dependencias | TASK-004;TASK-006;TASK-010 |
| Documento fuente | DOC-16 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 12 |
| Hallazgo asociado | Sin esta conexion ninguna plataforma puede optimizar por calidad real de lead |
| Coincidencias entre documentos | DOC-08;DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | Un lead marcado ganado en Pipedrive genera una senal de conversion en al menos una plataforma de pauta |
| Evidencia de finalizacion | Reporte mostrando el flujo Pipedrive -> plataforma de pauta activo |
| Riesgo de no ejecucion | El circuito de medicion queda incompleto aun despues de arreglar Meta y Google por separado |
| Etiquetas | CRM;Pipedrive;integracion |
| Hito o fase | Mediano plazo |
| Observaciones | Depende de TASK-004 TASK-006 y TASK-010 |

TASK-012 — Refrescar o pausar el anuncio Video 22 y activar 2-3 creativos del banco de 70

| Nombre de la tarea | Refrescar o pausar el anuncio Video 22 y activar 2-3 creativos del banco de 70 |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Reemplazar el creativo con fatiga confirmada por piezas ya producidas y sin usar |
| Area / Lista ClickUp | Creatividades |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista Meta Ads |
| Participantes | Responsable de contenidos |
| Tipo de responsable | Ambos |
| Tiempo estimado | 30 min de publicacion |
| Documento fuente | DOC-03;DOC-08 |
| Pagina o seccion de referencia | Los dos hallazgos que mas cuestan / Seccion 5 |
| Hallazgo asociado | CTR cayo 40.72% confirmado en vivo; Meta diagnostica This ad is not spurring interest |
| Coincidencias entre documentos | DOC-03;DOC-08 |
| Criterio de aceptacion | Al menos 2 creativos nuevos activos y Video 22 pausado o con frecuencia reducida |
| Evidencia de finalizacion | Captura de Ads Manager mostrando los creativos activos |
| Riesgo de no ejecucion | 16 meses sin refrescar equivale a 60-90 ciclos de fatiga del algoritmo 2026 |
| Etiquetas | Meta Ads;creatividades;fatiga |
| Hito o fase | Inmediata |
| Observaciones | Cliente-Estudio aprueba el creativo seleccionado |

TASK-013 — Decidir si servicios.defensordelcontribuyente.cl se consolida o permanece separado

| Nombre de la tarea | Decidir si servicios.defensordelcontribuyente.cl se consolida o permanece separado |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Definicion de arquitectura de dominios antes de seguir invirtiendo en instrumentacion separada |
| Area / Lista ClickUp | Gobernanza y accesos |
| Clasificacion | Recomendacion estrategica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Direccion o gerencia |
| Participantes | Especialista SEO |
| Tipo de responsable | Cliente |
| Tiempo estimado | 1 reunion |
| Tareas bloqueadas | TASK-014 |
| Documento fuente | DOC-05;DOC-16 |
| Pagina o seccion de referencia | Tarea G8 / Seccion 4 |
| Hallazgo asociado | 12 sesiones/30d y cero eventos personalizados; posible causa de la fragmentacion de indexacion |
| Coincidencias entre documentos | DOC-04;DOC-05;DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | Decision documentada sobre consolidar o mantener separado |
| Evidencia de finalizacion | Documento de decision de arquitectura |
| Riesgo de no ejecucion | Se sigue invirtiendo esfuerzo tecnico en una propiedad que podria discontinuarse |
| Etiquetas | GA4;dominios;arquitectura |
| Hito o fase | Corto plazo |
| Observaciones | Definir antes de invertir en instrumentacion adicional |

TASK-014 — Resolver la duplicidad de Google Tag Manager en el dominio principal

| Nombre de la tarea | Resolver la duplicidad de Google Tag Manager en el dominio principal |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Consolidar GTM-N7BQZZW y GTM-MQC692WV en un unico contenedor y migrar el tag de conversion de Google Ads |
| Area / Lista ClickUp | SEO tecnico |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Alta |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Bloqueada |
| Responsable principal | Especialista GA4/GTM |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 1-2 horas |
| Dependencias | TASK-013 |
| Documento fuente | DOC-01;DOC-03;DOC-09;DOC-13 |
| Pagina o seccion de referencia | Alcance SEO P1 / SL1 |
| Hallazgo asociado | Confirmado duplicado en 8 de 14 URL del dominio principal |
| Coincidencias entre documentos | DOC-01;DOC-03;DOC-05;DOC-09;DOC-13 |
| Criterio de aceptacion | Un solo contenedor GTM visible en el codigo fuente sin eventos duplicados |
| Evidencia de finalizacion | Captura del Asistente de Etiquetas de Google sin duplicados |
| Riesgo de no ejecucion | Medicion de campanas y conversiones sigue siendo potencialmente inexacta |
| Etiquetas | GTM;tracking;SEO |
| Hito o fase | Corto plazo |
| Observaciones | SL1 en DOC-13 ya senala que no debe duplicarse contra G3/G9 de DOC-05 |

TASK-015 — Actualizar oferta y condiciones CAE vigentes en copy y creativos pausados

| Nombre de la tarea | Actualizar oferta y condiciones CAE vigentes en copy y creativos pausados |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Insumo legal y comercial obligatorio antes de relanzar cualquier campana con angulo CAE |
| Area / Lista ClickUp | Meta Ads |
| Clasificacion | Recomendacion estrategica |
| Importancia | Alta |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Alto |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Responsable legal o de cumplimiento |
| Tipo de responsable | Cliente |
| Tiempo estimado | A definir por equipo legal |
| Tareas bloqueadas | TASK-012 |
| Documento fuente | DOC-06 |
| Pagina o seccion de referencia | Lista Ajuste CAE |
| Hallazgo asociado | Oferta y creativos citan condiciones vigentes hasta abril de 2026 hoy desactualizadas |
| Coincidencias entre documentos | DOC-03;DOC-06;DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | Copy y creativos aprobados con condiciones CAE vigentes a la fecha de relanzamiento |
| Evidencia de finalizacion | Documento de oferta actualizada aprobado |
| Riesgo de no ejecucion | Las 3 campanas mas eficientes en costo por resultado siguen sin poder reactivarse |
| Etiquetas | Meta Ads;CAE;compliance |
| Hito o fase | Mediano plazo |
| Observaciones | Bloqueante para relanzar como campana nueva no reactivacion |

Importancia Media

TASK-016 — Investigar el 57% de abandono de formulario en el dominio principal

| Nombre de la tarea | Investigar el 57% de abandono de formulario en el dominio principal |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Analizar la caida de 141 form_start a 61 form_submit en 30 dias y proponer ajuste de UX |
| Area / Lista ClickUp | CRO |
| Clasificacion | Recomendacion estrategica |
| Importancia | Media |
| Impacto | Alto |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Responsable comercial |
| Participantes | Especialista GA4/GTM |
| Tipo de responsable | Ambos |
| Tiempo estimado | 1-2 horas de analisis mas ajustes |
| Documento fuente | DOC-04;DOC-05;DOC-13 |
| Pagina o seccion de referencia | Tarea G10 / SL6 |
| Hallazgo asociado | 57% de abandono confirmado con datos reales de GA4 |
| Coincidencias entre documentos | DOC-04;DOC-05;DOC-13 |
| Criterio de aceptacion | Informe de causa probable (largo |
| Evidencia de finalizacion | campos |
| Riesgo de no ejecucion | friccion UX) con recomendacion de ajuste |
| Etiquetas | Informe de analisis entregado y revisado en conjunto |
| Hito o fase | Se sigue invirtiendo en trafico hacia un formulario con friccion no diagnosticada |
| Fecha sugerida | CRO;GA4;landing |
| Observaciones | Corto plazo |

TASK-017 — Aplicar la recomendacion mixed_formats en el ad set activo de Meta

| Nombre de la tarea | Aplicar la recomendacion mixed_formats en el ad set activo de Meta |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Agregar variante de imagen junto al video existente en el conjunto de anuncios activo |
| Area / Lista ClickUp | Meta Ads |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Media |
| Impacto | Medio |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista Meta Ads |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 20 min |
| Documento fuente | DOC-03;DOC-08 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 4 |
| Hallazgo asociado | Recomendacion directa y en vivo de Meta con mejora estimada de +4 puntos de Opportunity Score |
| Coincidencias entre documentos | DOC-03;DOC-08 |
| Criterio de aceptacion | Ad set con al menos una variante de imagen ademas del video activa |
| Evidencia de finalizacion | Captura de Ads Manager mostrando la variante activa |
| Riesgo de no ejecucion | Se deja pasar una mejora gratuita ya senalada por la propia plataforma |
| Etiquetas | Meta Ads;formatos;quick-win |
| Hito o fase | Corto plazo |
| Observaciones | Accion directa sin produccion nueva |

TASK-018 — Corregir la moneda de la propiedad GA4 de servicios a CLP

| Nombre de la tarea | Corregir la moneda de la propiedad GA4 de servicios a CLP |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Cambiar la configuracion de moneda de USD a CLP para alinear con el dominio principal |
| Area / Lista ClickUp | GA4 |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Media |
| Impacto | Medio |
| Urgencia | Baja |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista GA4/GTM |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 15 min |
| Documento fuente | DOC-05 |
| Pagina o seccion de referencia | Tarea G6 |
| Hallazgo asociado | Propiedad quedo en USD por defecto mientras el dominio principal esta en CLP |
| Coincidencias entre documentos | DOC-04;DOC-05 |
| Criterio de aceptacion | Configuracion de la propiedad muestra CLP como moneda activa |
| Evidencia de finalizacion | Captura de configuracion de la propiedad GA4 |
| Riesgo de no ejecucion | Reportes de valor economico en esa propiedad quedan distorsionados |
| Etiquetas | GA4;configuracion |
| Hito o fase | Corto plazo |

TASK-020 — Negativizar palabras clave cruzadas entre campanas propias de Google Ads

| Nombre de la tarea | Negativizar palabras clave cruzadas entre campanas propias de Google Ads |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Aplicar exclusiones para evitar que la cuenta compita contra si misma en subasta |
| Area / Lista ClickUp | Google Ads |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Media |
| Impacto | Medio |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Bloqueada |
| Responsable principal | Especialista Google Ads |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 1-2 horas |
| Dependencias | TASK-005 |
| Documento fuente | DOC-16 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 5 y 12 |
| Hallazgo asociado | Abogado tributario aparece en dos campanas con CPC de $352 vs $1.236-$1.618 |
| Coincidencias entre documentos | DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | CPC de la keyword compartida se estabiliza en una sola campana sin competencia interna |
| Evidencia de finalizacion | Reporte de subastas de Google Ads mostrando la correccion |
| Riesgo de no ejecucion | Se sigue pagando de mas por competir contra la propia cuenta |
| Etiquetas | Google Ads;keywords;eficiencia |
| Hito o fase | Mediano plazo |
| Observaciones | Depende de TASK-005 |

TASK-021 — Reactivar las 3 audiencias lookalike como semilla de Advantage+ Audience

| Nombre de la tarea | Reactivar las 3 audiencias lookalike como semilla de Advantage+ Audience |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Activar las audiencias ya construidas excluyendo expresamente el naming CAE |
| Area / Lista ClickUp | Meta Ads |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Media |
| Impacto | Medio |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista Meta Ads |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 15 min |
| Documento fuente | DOC-03;DOC-07 |
| Pagina o seccion de referencia | Tarea T13 |
| Hallazgo asociado | Audiencias ya construidas e inactivas; Advantage+ 2026 las acepta como sugerencia de partida |
| Coincidencias entre documentos | DOC-03;DOC-07;DOC-08 |
| Criterio de aceptacion | Al menos una lookalike activa como semilla en una campana piloto |
| Evidencia de finalizacion | Captura de Ads Manager mostrando la audiencia activa |
| Riesgo de no ejecucion | Insumo ya disponible se mantiene sin costo de aprovecharlo |
| Etiquetas | Meta Ads;audiencias;Advantage+ |
| Hito o fase | Mediano plazo |
| Observaciones | Excluye expresamente la audiencia/lookalike de naming CAE |

TASK-022 — Combinar y minificar las hojas de estilo CSS de Elementor

| Nombre de la tarea | Combinar y minificar las hojas de estilo CSS de Elementor |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Reducir de 37-51 hojas de estilo cargadas por separado por pagina a menos de 10 |
| Area / Lista ClickUp | SEO tecnico |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Media |
| Impacto | Medio |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Desarrollador web |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 3-5 horas |
| Documento fuente | DOC-01;DOC-09;DOC-13 |
| Pagina o seccion de referencia | Alcance SEO P2 / SL3 |
| Hallazgo asociado | 37-51 hojas de estilo confirmadas en todo el sitio no solo en la home |
| Coincidencias entre documentos | DOC-01;DOC-09;DOC-13 |
| Criterio de aceptacion | Menos de 10 peticiones de hojas de estilo en la home medido con herramientas de red |
| Evidencia de finalizacion | Reporte de PageSpeed Insights con el conteo de peticiones reducido |
| Riesgo de no ejecucion | Rendimiento de carga sigue penalizando campanas pagadas hacia esas paginas |
| Etiquetas | SEO;rendimiento;CSS |
| Hito o fase | Mediano plazo |

TASK-023 — Reducir JavaScript no utilizado y optimizar el elemento LCP de la home

| Nombre de la tarea | Reducir JavaScript no utilizado y optimizar el elemento LCP de la home |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Atacar los ~294 KiB de JS no usado estimados por Lighthouse y bajar el LCP de 12.4s a menos de 2.5s |
| Area / Lista ClickUp | SEO tecnico |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Media |
| Impacto | Medio |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Desarrollador web |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 5-9 horas combinadas |
| Documento fuente | DOC-13 |
| Pagina o seccion de referencia | SL4 y SL5 |
| Hallazgo asociado | Lighthouse 19-08 confirma JS no usado y LCP muy por sobre el objetivo |
| Coincidencias entre documentos | DOC-09;DOC-13 |
| Criterio de aceptacion | LCP de la home bajo 2.5s en una medicion de Lighthouse posterior al cambio |
| Evidencia de finalizacion | Reporte Lighthouse posterior a la implementacion |
| Riesgo de no ejecucion | Rendimiento movil sigue clasificado como necesita mejora en Search Console |
| Etiquetas | SEO;rendimiento;Core Web Vitals |
| Hito o fase | Mediano plazo |
| Observaciones | Consistente con el hallazgo agregado de DOC-16 sobre Core Web Vitals movil |

TASK-024 — Optimizar metadata de las paginas mejor posicionadas para capturar mas CTR

| Nombre de la tarea | Optimizar metadata de las paginas mejor posicionadas para capturar mas CTR |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Reescribir title y meta description de las paginas con posicion promedio buena y CTR bajo |
| Area / Lista ClickUp | SEO de contenidos |
| Clasificacion | Recomendacion estrategica |
| Importancia | Media |
| Impacto | Medio |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista SEO |
| Participantes | Redactor o equipo de contenidos |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 2-3 horas |
| Documento fuente | DOC-16 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 8 |
| Hallazgo asociado | Posicion promedio 7.7 con CTR de solo 1.4-1.6% en los ultimos 3 meses |
| Coincidencias entre documentos | DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | CTR de las paginas ajustadas mejora medido en Search Console a 30 dias |
| Evidencia de finalizacion | Reporte de Search Console comparando CTR antes/despues |
| Riesgo de no ejecucion | Se sigue perdiendo trafico de impresiones ya ganadas sin costo adicional |
| Etiquetas | SEO;metadata;CTR |
| Hito o fase | Mediano plazo |

TASK-025 — Producir contenido sobre Convenios y Condonaciones y sobre la Ley 21.713

| Nombre de la tarea | Producir contenido sobre Convenios y Condonaciones y sobre la Ley 21.713 |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Cubrir el gap de contenido identificado frente a la novedad normativa de mayor volumen de busqueda actual |
| Area / Lista ClickUp | Contenido |
| Clasificacion | Recomendacion estrategica |
| Importancia | Media |
| Impacto | Medio |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Alto |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Redactor o equipo de contenidos |
| Participantes | Responsable legal o de cumplimiento |
| Tipo de responsable | Ambos |
| Tiempo estimado | Por definir segun calendario editorial |
| Documento fuente | DOC-16 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 8 y 11 |
| Hallazgo asociado | Cero articulos sobre Convenios y Condonaciones pese a ser servicio core con condonaciones de hasta 80% vigentes |
| Coincidencias entre documentos | DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | Al menos 2 articulos publicados y indexados sobre estos temas |
| Evidencia de finalizacion | URLs publicadas e indexadas verificables en Search Console |
| Riesgo de no ejecucion | Un competidor sigue dominando en solitario el terreno long-tail de este tema |
| Etiquetas | Contenido;SEO;normativa |
| Hito o fase | Mediano plazo |
| Observaciones | Usar el glosario de palabras clave de DOC-16 como brief editorial |

TASK-026 — Crear checklist formal de compliance de copy para angulos de miedo y urgencia

| Nombre de la tarea | Crear checklist formal de compliance de copy para angulos de miedo y urgencia |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Documentar la regla de tercera persona/estadistico como paso de aprobacion obligatorio antes de publicar |
| Area / Lista ClickUp | Cumplimiento de politicas |
| Clasificacion | Recomendacion estrategica |
| Importancia | Media |
| Impacto | Medio |
| Urgencia | Media |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Responsable legal o de cumplimiento |
| Participantes | Especialista Meta Ads |
| Tipo de responsable | Cliente |
| Tiempo estimado | 2 horas |
| Tareas bloqueadas | TASK-012 |
| Documento fuente | DOC-07;DOC-08 |
| Pagina o seccion de referencia | Tarea T15 / Seccion 7 |
| Hallazgo asociado | Politica de Privacidad y Atributos Personales es el motivo de rechazo mas comun en la categoria |
| Coincidencias entre documentos | DOC-07;DOC-08 |
| Criterio de aceptacion | Checklist documentado y aplicado como paso previo a publicar cualquier pieza nueva o reactivada |
| Evidencia de finalizacion | Checklist firmado e incorporado al flujo de aprobacion |
| Riesgo de no ejecucion | Riesgo de rechazo de anuncios en la categoria financiera/legal |
| Etiquetas | Compliance;copy;Meta Ads |
| Hito o fase | Mediano plazo |
| Observaciones | Ya es criterio de aceptacion obligatorio marcado con candado en DOC-07 |

Importancia Baja

TASK-019 — Definir categoria de industria en la propiedad GA4 de servicios

| Nombre de la tarea | Definir categoria de industria en la propiedad GA4 de servicios |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Completar el campo de categoria de industria hoy sin especificar |
| Area / Lista ClickUp | GA4 |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Baja |
| Impacto | Bajo |
| Urgencia | Baja |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista GA4/GTM |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 15 min |
| Documento fuente | DOC-05 |
| Pagina o seccion de referencia | Tarea G7 |
| Hallazgo asociado | Dominio principal tiene OTHER; servicios esta en INDUSTRY_CATEGORY_UNSPECIFIED |
| Coincidencias entre documentos | DOC-04;DOC-05 |
| Criterio de aceptacion | Categoria de industria visible y consistente con el dominio principal |
| Evidencia de finalizacion | Captura de configuracion de la propiedad GA4 |
| Riesgo de no ejecucion | Configuracion inconsistente entre propiedades de la misma cuenta |
| Etiquetas | GA4;configuracion |
| Hito o fase | Corto plazo |

TASK-027 — Ajustar imagen Open Graph a 1200x630 y completar etiquetas Twitter Card

| Nombre de la tarea | Ajustar imagen Open Graph a 1200x630 y completar etiquetas Twitter Card |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Reemplazar la imagen cuadrada actual por el formato horizontal y completar twitter:title/description/image |
| Area / Lista ClickUp | SEO de contenidos |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Baja |
| Impacto | Bajo |
| Urgencia | Baja |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista SEO |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 1 hora combinada |
| Documento fuente | DOC-01;DOC-13;DOC-14 |
| Pagina o seccion de referencia | Alcance SEO P5 / SL16-18 |
| Hallazgo asociado | Persiste sin resolver desde la auditoria de mayo (DOC-14) hasta agosto (DOC-01) |
| Coincidencias entre documentos | DOC-01;DOC-13;DOC-14 |
| Criterio de aceptacion | Preview correcto al compartir el link en redes sociales y WhatsApp |
| Evidencia de finalizacion | Captura del preview social despues del cambio |
| Riesgo de no ejecucion | El preview social sigue en blanco o con datos incorrectos al compartir |
| Etiquetas | SEO;social;metadata |
| Hito o fase | Largo plazo |
| Observaciones | Confirmar en plataforma si sigue vigente 3 meses despues |

TASK-028 — Resolver la respuesta 404 de favicon.ico

| Nombre de la tarea | Resolver la respuesta 404 de favicon.ico |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Subir el icono del sitio desde WordPress para que se genere correctamente en la raiz del dominio |
| Area / Lista ClickUp | SEO tecnico |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Baja |
| Impacto | Bajo |
| Urgencia | Baja |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Desarrollador web |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 15 min |
| Documento fuente | DOC-01;DOC-14 |
| Pagina o seccion de referencia | Alcance SEO P6 |
| Hallazgo asociado | Persiste sin resolver desde mayo (DOC-14) hasta agosto (DOC-01) |
| Coincidencias entre documentos | DOC-01;DOC-13;DOC-14 |
| Criterio de aceptacion | curl -sI al dominio devuelve 200 para favicon.ico |
| Evidencia de finalizacion | Captura del resultado del comando curl |
| Riesgo de no ejecucion | Icono generico o ausente en resultados de busqueda reduce CTR |
| Etiquetas | SEO;tecnico;quick-win |
| Hito o fase | Largo plazo |

TASK-029 — Corregir nomenclatura de campanas de Meta Ads

| Nombre de la tarea | Corregir nomenclatura de campanas de Meta Ads |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Estandarizar fechas y convencion de nombres en las campanas historicas y activas |
| Area / Lista ClickUp | Meta Ads |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Baja |
| Impacto | Bajo |
| Urgencia | Baja |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista Meta Ads |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 15 min |
| Documento fuente | DOC-03 |
| Pagina o seccion de referencia | Checklist priorizado |
| Hallazgo asociado | Fechas inconsistentes dificultan la trazabilidad interna |
| Coincidencias entre documentos | DOC-03 |
| Criterio de aceptacion | Nomenclatura consistente visible en Ads Manager |
| Evidencia de finalizacion | Captura de Ads Manager con nomenclatura corregida |
| Riesgo de no ejecucion | Dificulta la trazabilidad interna de campanas |
| Etiquetas | Meta Ads;orden;gobernanza |
| Hito o fase | Largo plazo |

TASK-030 — Revisar compliance del creativo que cita a un tercero por su usuario de red social

| Nombre de la tarea | Revisar compliance del creativo que cita a un tercero por su usuario de red social |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Confirmar autorizacion de uso antes de reactivar ese creativo especifico del banco de 70 |
| Area / Lista ClickUp | Cumplimiento de politicas |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Baja |
| Impacto | Bajo |
| Urgencia | Baja |
| Esfuerzo | Bajo |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Responsable legal o de cumplimiento |
| Tipo de responsable | Cliente |
| Tiempo estimado | A definir con equipo legal |
| Documento fuente | DOC-03 |
| Pagina o seccion de referencia | Banco creativo |
| Hallazgo asociado | Un creativo cita a un tercero por su usuario @rfantuzzih sin autorizacion confirmada |
| Coincidencias entre documentos | DOC-03 |
| Criterio de aceptacion | Autorizacion de uso confirmada por escrito o el creativo se descarta |
| Evidencia de finalizacion | Documento de autorizacion o registro de descarte |
| Riesgo de no ejecucion | Riesgo legal si se reactiva sin autorizacion confirmada |
| Etiquetas | Compliance;creativo;legal |
| Hito o fase | Largo plazo |
| Observaciones | Bloquea solo la reactivacion de este creativo especifico no el resto del banco |

TASK-031 — Implementar schema FAQPage y Review/AggregateRating

| Nombre de la tarea | Implementar schema FAQPage y Review/AggregateRating |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Agregar datos estructurados en las paginas de FAQ y casos de exito para habilitar rich snippets |
| Area / Lista ClickUp | SEO tecnico |
| Clasificacion | Correccion tecnica |
| Importancia | Baja |
| Impacto | Bajo |
| Urgencia | Baja |
| Esfuerzo | Medio |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista SEO |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | 3-4 horas |
| Documento fuente | DOC-09 |
| Pagina o seccion de referencia | Hallazgos transversales |
| Hallazgo asociado | Ninguna de las 3 paginas FAQ usa schema FAQPage; casos de exito sin Review/AggregateRating |
| Coincidencias entre documentos | DOC-09 |
| Criterio de aceptacion | Validacion sin errores en el Rich Results Test de Google |
| Evidencia de finalizacion | Captura del Rich Results Test aprobado |
| Riesgo de no ejecucion | Se pierde la oportunidad de acordeon expandible y estrellas de valoracion en SERP |
| Etiquetas | SEO;schema;rich-snippets |
| Hito o fase | Largo plazo |

TASK-032 — Construir un perfil de enlaces externos mas solido

| Nombre de la tarea | Construir un perfil de enlaces externos mas solido |
| --- | --- |
| Descripcion ejecutiva | Iniciar una estrategia de backlinks fuera del unico dominio que hoy concentra la mayoria de los enlaces |
| Area / Lista ClickUp | SEO de contenidos |
| Clasificacion | Recomendacion estrategica |
| Importancia | Baja |
| Impacto | Bajo |
| Urgencia | Baja |
| Esfuerzo | Alto |
| Estado sugerido | Por hacer |
| Responsable principal | Especialista SEO |
| Tipo de responsable | Prestador |
| Tiempo estimado | Continuo |
| Documento fuente | DOC-16 |
| Pagina o seccion de referencia | Seccion 8 |
| Hallazgo asociado | Solo 8 enlaces externos en total y 6 del mismo dominio aguilayca.cl |
| Coincidencias entre documentos | DOC-16 |
| Criterio de aceptacion | Al menos 3 dominios nuevos con enlace entrante en un trimestre |
| Evidencia de finalizacion | Reporte de Search Console mostrando nuevos dominios enlazantes |
| Riesgo de no ejecucion | Autoridad de dominio se mantiene practicamente plana frente a la competencia |
| Etiquetas | SEO;backlinks;autoridad |
| Hito o fase | Largo plazo |