Alcance Técnico — Landing Page y Meta Ads

Sitio: defensordelcontribuyente.cl

Fecha: 17 de agosto de 2026

Preparado para: equipo de marketing entrante

Resumen del alcance

Este documento detalla las modificaciones requeridas en la landing page y la puesta a punto necesaria antes de operar campañas en Meta Ads, ordenadas por prioridad.

Prioridad 1 — Tracking y medición (crítico, bloqueante para pautar)

Instalar el Meta Pixel en la totalidad del sitio.

Configurar el evento Lead para que se dispare al enviar el formulario de consulta (y el de WhatsApp, si existe).

Resolver la duplicidad de Google Tag Manager (ver Alcance Técnico — SEO, Prioridad 1).

Confirmar el estado actual de la cuenta de Meta Business Manager: campañas activas, históricas, y auditorías previas si existieran.

Prioridad 2 — Optimización de conversión (CRO)

Diseñar y probar una versión simplificada del formulario (nombre + teléfono) específica para tráfico frío proveniente de Meta.

Variar el texto del CTA entre las distintas secciones de la página en lugar de repetir el mismo texto.

Reforzar la propuesta de valor específica (deuda con el SII/Tesorería) desde el primer bloque visible de la página.

Prioridad 3 — Prueba social

Incorporar prueba social numérica (casos resueltos, años de operación) en la home, complementando los testimonios en video ya existentes.

Prioridad 4 — Campañas

Publicar el set de anuncios del Anexo A (5 variantes con ángulos distintos) como primera tanda de testing.

Reportar estructura de campañas, presupuesto y resultados de forma quincenal: CTR, CPC, ROAS y costo por lead, segmentado por campaña.

Anexo A — Anuncios listos para publicar

1. Ángulo resultado / testimonio

Hook: "Eduardo pensó que el SII le iba a quitar la empresa. Hoy sigue funcionando."

Copy: Cuando la deuda con el SII empieza a crecer, el miedo no te deja pensar con claridad. Eduardo pasó por eso — y encontró una salida. Mira su historia y agenda tu diagnóstico gratuito.

CTA: Agendar diagnóstico gratuito

Formato: Video (testimonio existente, recortado a 30–45s)

2. Ángulo problema / urgencia

Hook: "Si te llegó una notificación del SII y la estás dejando pasar, cada día que espera cuesta más caro."

Copy: Una fiscalización o una deuda tributaria no se resuelve sola — y mientras más tiempo pasa, más intereses y multas se acumulan. Habla hoy con un equipo especializado en defensa del contribuyente.

CTA: Quiero mi diagnóstico gratuito

Formato: Imagen o carrusel

3. Ángulo prueba social

Hook: "[completar con el número real] pymes ya resolvieron su deuda con el SII con nosotros."

Copy: No estás solo enfrentando esto. Emprendedores de todo Chile han recuperado su tranquilidad financiera con Defensor del Contribuyente. Conoce cómo podemos ayudarte.

CTA: Ver cómo podemos ayudarte

Formato: Carrusel con 3–4 testimonios en video existentes. Uso sugerido: retargeting de visitantes del sitio.

4. Ángulo curiosidad

Hook: "La mayoría de las pymes no sabe que existe la prescripción tributaria. Puede que tu deuda ya no sea exigible."

Copy: Muchos contribuyentes pagan deudas que legalmente ya prescribieron, solo por desconocimiento. Revisa tu caso gratis con un abogado tributario.

CTA: Revisar mi caso

Formato: Imagen simple, texto grande

5. Ángulo contraste (antes/después)

Hook: "Antes: llamadas de Tesorería todos los meses. Ahora: un plan de pago que sí puede cumplir."

Copy: Convenios y condonaciones bien negociados cambian por completo la relación de una pyme con su deuda fiscal. Conversemos sobre tu situación, sin costo.

CTA: Conversar por WhatsApp

Formato: Imagen — destino WhatsApp, no el formulario largo

Criterios de aceptación

| Punto | Cómo se valida |
| --- | --- |
| Meta Pixel activo | Evento visible en el Administrador de Eventos de Meta al probar el formulario |
| Formulario corto probado | Reporte de test A/B con al menos 2 semanas de datos |
| Prueba social numérica | Visible en la home sin necesidad de scroll adicional |
| Reporte de campañas | Entrega quincenal con las métricas indicadas |