# Backlog ClickUp — Consolidación y Auditoría GA4

Fecha: 18-08-2026
Estado: Confirmado con datos reales (ver Auditoría Completa GA4).
Formato: tareas listas para crear como cards en ClickUp, uno por fila.

Nota de método: la sesión interactiva de Claude Code no logró cargar el servidor MCP de Google Analytics recién instalado, ni tras un reinicio. Se conectó manualmente hablando el protocolo MCP (JSON-RPC sobre stdio) directamente contra el proceso pipx run analytics-mcp, con las mismas credenciales ya configuradas — los datos de este backlog son reales, no estimados. Algunas tareas de la primera versión de este backlog quedaron corregidas o eliminadas al confirmarse con datos reales.

# 1. Corrección de conversiones (impacto inmediato, sin desarrollo)

| # | Tarea / Activo | Tipo | Responsable | Impacto | Tiempo estimado | Notas / criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Marcar form_submit_fiscalizacion_tributaria_cit como evento clave (conversión) en GA4 | Tarea | Agencia-prestador | Alto | 15 min | Confirmado: 19 eventos en 30 días, 0 marcados como conversión, mientras que los otros 2 form_submit sí lo están |
| G2 | Importar form_submit_fiscalizacion_tributaria_cit como conversión en Google Ads | Tarea | Agencia-prestador | Alto | 15 min | Depende de G1 |

# 2. Tracking ausente (bloqueante para medir resultado)

| # | Tarea / Activo | Tipo | Responsable | Impacto | Tiempo estimado | Notas / criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 | Instalar Google Tag Manager + tag de configuración GA4 en diagnostico.defensordelcontribuyente.cl | Tarea | Agencia-prestador | Alto | 1-2 horas | Confirmado: no existe ninguna propiedad GA4 para este subdominio |
| G4 | Instrumentar eventos form_start / form_submit_* / click en la propiedad GA4 de servicios. | Tarea | Agencia-prestador | Alto | 2-3 horas | Confirmado: solo registra eventos automáticos, cero eventos personalizados pese a formularios reales |
| G5 | Instrumentar eventos distintos para clics a WhatsApp y a teléfono | Tarea | Agencia-prestador | Medio | 1-2 horas | Hoy existe un único evento genérico click (33/30d) sin desglose por destino |

# 3. Configuración de propiedad

| # | Tarea / Activo | Tipo | Responsable | Impacto | Tiempo estimado | Notas / criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G6 | Corregir moneda de la propiedad servicios. (hoy USD) a CLP | Tarea | Agencia-prestador | Medio | 15 min | El dominio principal ya está en CLP |
| G7 | Definir categoría de industria en la propiedad servicios. (hoy sin especificar) | Tarea | Agencia-prestador | Bajo | 15 min | El dominio principal tiene OTHER |
| G8 | Decidir si servicios. sigue siendo propiedad separada o se consolida | Tarea | Cliente-Estudio decide · Agencia ejecuta | Alto | 1 reunión | 12 sesiones/30 días y cero eventos personalizados — definir antes de invertir en G4 |

# 4. Cross-domain y arquitectura de medición

| # | Tarea / Activo | Tipo | Responsable | Impacto | Tiempo estimado | Notas / criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G9 | Configurar cross-domain measurement o rollup entre dominio principal y servicios. (si G8 mantiene ambas) | Tarea | Agencia-prestador | Alto | 2-3 horas | Confirmado: 2 propiedades GA4 sin relación entre sí |

# 5. Experiencia de conversión

| # | Tarea / Activo | Tipo | Responsable | Impacto | Tiempo estimado | Notas / criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G10 | Investigar por qué el 57% de quienes inician un formulario no lo terminan (141 form_start vs 61 form_submit en 30 días) | Tarea | Cliente-Estudio + Agencia | Alto | 1-2 horas + ajustes | Revisar antes de invertir más presupuesto en tráfico a ese formulario |

# Tareas de la versión anterior ya confirmadas como completas

Vincular la propiedad GA4 con la cuenta de Google Ads — confirmado: ya está hecho en ambas propiedades (customer_id 8985279729, vinculado desde mayo 2025 por tributariodefensor@gmail.com).

# Resumen para ClickUp

10 tareas (G1-G10): 7 de Agencia-prestador, 2 conjuntas (Cliente-Estudio decide/revisa, Agencia ejecuta), 1 de reunion conjunta.

Quick wins (menos de 30 min): G1, G2, G6, G7 - resuelven la perdida de 19 conversiones/mes y dos errores de configuracion, sin desarrollo.

Prioridad de secuencia sugerida: 1 (conversiones) -> 2 (tracking ausente) -> 3 (configuracion) -> 4 (cross-domain, depende de G8) -> 5 (experiencia de conversion, puede correr en paralelo).