Plan de Ajustes — Complemento

Acceso Google Ads y Gobernanza — Listo para ClickUp

Generado el 18-08-2026 · Complementa los backlogs de ClickUp ya existentes en el repositorio (Meta Ads, GA4, SEO/Landing)

Cómo usar este documento

Cada fila está pensada como una tarea de ClickUp. Responsables indicados por rol, no por nombre de persona. Estas 3 tareas son un complemento a los backlogs ya existentes en el repositorio — no los reemplazan ni los duplican.

# Tareas

| Tarea | Prioridad | Estimación | Responsable sugerido | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitar upgrade del developer token de Google Ads (Basic/Standard) en el Centro de API de Google Ads | P0 — Urgente | 1-3 días hábiles (tiempo de aprobación de Google) | Agencia entrante — Paid Media / Admin de cuenta Google | Bloquea auditar y gestionar Google Ads, el canal de mayor volumen del sitio |
| Confirmar responsable de acceso/administración de cada plataforma (Meta, Google Ads, GA4, WordPress/hosting/DNS) antes del traspaso formal | Medio | 1-2 horas (reunión + documentación) | Víctor / Estudio Boutique + Agencia entrante | Evita zonas grises de acceso durante la transición |
| Revisar si las 3 cuentas de Google Ads no vinculadas a GA4 (2856806495, 5789067229, 5020760344) corresponden a Defensor del Contribuyente o a otros clientes visibles por el mismo token compartido | Bajo | 15-30 min | Agencia entrante — Paid Media | Aclarar antes de dar acceso amplio a la nueva agencia |